Zelfreflectie: Van ambitie naar realisme

1. Terugblikken (STARR-methode)

Situatie:
Tijdens Project One ontwikkelde ik "Quiz The Spire" – een interactieve quiz met sensoren, items en een servomotor als timer. Mijn oorspronkelijke plan omvatte nice-to-have features zoals een microfoon en camera, naast de verplichte elementen.

Taak:
Mijn doel was een innovatieve, professionele quizgame af te leveren die aan alle eisen voldeed én indruk maakte.

Actie:

- Ik begon met experimenteren: uitgebreide item-logica, en dynamische moeilijkheidsaanpassing via 3 sensoren.

- Ik documenteerde alles grondig maar besteedde 30% van mijn tijd aan niet-kernfunctionaliteiten (zoals het ontwerp een snes gamepad mouse script).

Resultaat:

- De quiz werkte, maar de microfoon en camera raakten niet af.

- Ik haalde deadlines net op tijd, met stress als gevolg.

2. Bewustwording (diepere analyse)

Wat ging er mis?

- Perfectionisme: Ik wilde een "perfect" prototype ("Wat als de docenten mijn idee te simpel vinden?").

- Tijdsblindheid: Ik registreerde uren via Toggl, maar interpreteerde de data niet ("Ik werk hard, dus het komt goed").

- Prioriteiten: Ik koos voor wat ik leuk vond (programmeren van items) boven wat nodig was (database-testen).

Emoties:

- Frustratie toen ik na 2 weken besefte dat de helft van de features niet af zou raken.

- Angst om keuzes te maken ("Als ik iets schrap, faal ik").

3. Alternatieven (handelingsopties)

Wat kon beter?

- MVP-first: Starten met een Minimum Viable Product (alleen quiz + temperatuursensor), dan uitbreiden.

- Feedback vroeger vragen: Bijvoorbeeld: "Is deze feature essentieel?" aan mijn sparringpartner.

- Timeboxing: Maximaal 1 dag per experiment (bijv. snes mouse controller).

Oorzaken aanpakken:

- Mijn perfectionisme kwam voort uit onzekerheid over mijn technische skills.

- Ik had geen duidelijke exit criteria ("Wanneer is iets ‘goed genoeg’?").

4. Nieuw plan (toepassen)

Concrete acties voor Project Two:

- Dag 1: Schets een prioriteitenmatrix (must-have vs. nice-to-have) en deel deze met mijn team.

- Dag 2-4: Bouw een MVP, test deze, en vier kleine successen (bijv. "Database werkt!").

- Wekelijks: Check-in met mijn sparringpartner om objectief te blijven.

Mindset-aanpassing:

- "Een prototype is per definitie onaf – het doel is leren, niet perfectioneren."